## PHẦN 1 – PHÂN TÍCH 4 QUY TẮC

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1: Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần. | Sai | Sprint (sự kiện Scrum) | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Đội phát triển và người dùng không biết trước thời điểm có bản cập nhật mới, làm mất nhịp làm việc ổn định và khó lập kế hoạch. |
| QT2: Cuối Sprint, đội trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử, để người dùng thấy đội làm việc chăm chỉ. | Sai | Sprint Review; Increment và Definition of Done (Định nghĩa Hoàn thành) | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng có thể hiểu nhầm tính năng chưa hoàn thiện là sản phẩm đã sẵn sàng, dẫn đến phát hiện lỗi muộn và giảm niềm tin vào đội phát triển. |
| QT3: Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng |  |  | Quy tắc này đúng vì Product Owner có trách nhiệm quản lý Product Backlog và điều chỉnh các hạng mục dựa trên phản hồi, thay đổi nhu cầu và giá trị sản phẩm. |
| QT4: Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian. | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội đánh giá cách làm việc, phát hiện những điểm cần cải thiện và ngăn lỗi cũ tiếp tục lặp lại ở các Sprint sau. |

### Giải thích các trụ cột Scrum

- Minh bạch (Transparency): Thông tin về tiến độ, chất lượng và trạng thái sản phẩm phải rõ ràng để mọi người hiểu đúng tình hình thực tế.

- Thanh tra (Inspection): Thường xuyên kiểm tra sản phẩm và cách làm việc để phát hiện những vấn đề hoặc sai lệch.

- Thích nghi (Adaptation): Điều chỉnh quy trình, kế hoạch hoặc sản phẩm khi phát hiện vấn đề hoặc có thông tin mới.

## PHẦN 2 – SỬA LỖI CÁC QUY TẮC SAI

QT1 – Quy định thời lượng Sprint

Đội RikkeiGo phải duy trì Sprint có độ dài cố định, không quá một tháng, và thống nhất thời điểm kết thúc để đội phát triển cùng người dùng có thể dự đoán thời gian phát hành bản cập nhật.

QT2 – Quy định về Increment và Sprint Review

Cuối mỗi Sprint, đội RikkeiGo chỉ trình bày Increment đáp ứng đầy đủ Definition of Done (Định nghĩa Hoàn thành), đã được kiểm thử và đạt tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; các phần việc chưa hoàn thành phải được ghi nhận trong Product Backlog để tiếp tục xử lý.

QT4 – Quy định về Sprint Retrospective

Đội RikkeiGo phải tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint để đánh giá chất lượng, hiệu quả làm việc, xác định những điểm cần cải thiện và thống nhất ít nhất một hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo.